АДМИНИСТРАЦИЯ РОДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2025                                                                                                       № 07

с. Родино

Об организации и проведении

мероприятий по предупрежде-

нию и ликвидации ЧС в период

весеннего половодья 2025 г.

В целях снижения риска возникновения ЧС и возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов во время проведения мероприятий по пропуску паводковых вод

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- На период весеннего паводка создать штаб и аварийную бригаду.

- Утвердить план работы администрации Родинского сельсовета на период весеннего паводка 2025 года.

- Руководителю СПК им.Ф.М.Гринько И.Н.Букавцову, ИП главе КФХ Луцеву Ю.Р.  обеспечить выделение техники в случае необходимости:

СПК им.Ф.М.Гринько –  ассенизаторская машина;

КФХ Луцев Ю.Р.- погрузчик,  бульдозер К-744, МТЗ-1253

- Организовать постоянную связь с районным штабом МЧС.

Ответственный – глава сельсовета Зайцева О.О.

Глава сельсовета                                                                        О.О.Зайцева

Приложение 1 к постановлению

главы сельсовета № 07 от

13.02.2025г

ШТАБ

по обеспечению безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики сельского Совета в период весеннего паводка 2025 года

- Зайцева О.О. - глава Родинского сельсовета

- Букавцов И.Н. - председатель СПК им.Ф.М.Гринько

- Попова О.И. - директор школы

- Кузьмина Е.П. -  заведующая Родинским филиалом ЦРБ

- Федорова А.В.- заведующая детским садом «Колосок»

АВАРИЙНАЯ БРИГАДА

- Гришин А.В. - ассенизаторская машина

- Красноперов Р.А.. -  дежурная машина

- Есин Е.С. -  лопата, лом

- Кузнецов А.А.- погрузчик

Глава сельсовета                                                                                Зайцева О.О.

Приложение 2 к постановлению

главы сельсовета № 07 от

13.02.2025

ПЛАН РАБОТЫ

Администрации Родинского сельсовета на период весеннего паводка 2025г

| №№ п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследовать состояние плотин, сделать подъезды | до 20.03.2025 | Бригадиры полеводческих бригад |
| 2 | Организовать очистку снега у плотин, очистить спуски | до 20.03.2025 | КФХ Луцев Ю.Р. |
| 3 | Прорыть каналы по улицам для пропуска талых вод | до 20.03.2025 | Глава сельсовета |
| 4 | Установить дежурство и наблюдение за паводковой обстановкой | на весь период паводка | Глава сельсовета |
| 5 | Организовать очистку административных зданий и производственных объектов от снега | до 15.03.2025 | Ответственные за здания и объекты |

Глава сельсовета                                                                                   О.О.Зайцева